## Slide 1
Miguel Pimenta – a12555
Renato Dantas – a6160
Análise de Projetos e Sistemas
2017-2018
Gestão de Clube Náutico

## Slide 2
Visão do Projeto
Requisitos
Use case
Class Diagram
RoadMap

## Slide 3: Visão do projeto
Desenvolver uma pequena aplicação para registo dos dados pessoais de Atletas e Sócios, provas participadas, prémios ganhos e registo de quotas pagas.
O interface da aplicação deve ser simples e intuitivo de modo a que a qualquer pessoa facilmente a possa utilizar.

## Slide 4: Requisitos
Inserção e alteração de dados de Sócios e Atletas;
Registo de Prémios ganhos por prova/atleta;
Registo de Quotas pagas;
Interface simples;
Listagem com os próximos aniversários de Atletas e Sócios para envio de Email / SMS;
Armazenamento de dados em plataforma livre e sem grandes requisitos de Hardware;

## Slide 5: Use Case

## Slide 6: Class diagram

## Slide 7
2017
2018
Hoje
out
nov
dez
2018
Visão do Projeto
02/11/2017
Requirimentos funcionais
16/11/2017
Requirimentos não funcionais
17/11/2017
Constrangimentos
18/11/2017
Models
22/11/2017
ViewModels
06/12/2017
DAL
06/12/2017
Aplicação parcialmente funcional
09/12/2017
Testes e Validação
22/12/2017
Instalação no Cliente e acompanhamento
26/12/2017
Projeto Concluido
04/01/2018
19 dias
15/10/2017 - 02/11/2017
Project vision
28 dias
22/10/2017 - 18/11/2017
Requirements definition
21 dias
19/11/2017 - 09/12/2017
Implementation
28 dias
10/12/2017 - 06/01/2018
implementation
RoadMap

## Slide 8: Current state

## Slide 9: Fim