## Slide 1
RoadMap
2017
2018
Hoje
nov
dez
2018
Mockup/UI funcional para demonstração
24/11/2017
Aplicação parcialmente funcional para testes no Cliente
11/12/2017
Desenvolvimento concluido.
22/12/2017
Instalação no Cliente
26/12/2017
Projeto Concluido
05/01/2018
21 dias
19/11/2017
09/12/2017
Sprint 03
28 dias
10/12/2017
06/01/2018
Sprint 04

## Slide 2
Milestone(s) | 
Date | Description
24/11/2017 | Mockup/UI funcional para demonstração
11/12/2017 | Aplicação parcialmente funcional para testes no Cliente
22/12/2017 | Desenvolvimento concluido.
26/12/2017 | Instalação no Cliente
05/01/2018 | Projeto Concluído
Task(s) |  |  | 
Duration (days) | Start Date | End Date | Description
21 | 19/11/2017 | 09/12/2017 | Sprint 03
28 | 10/12/2017 | 06/01/2018 | Sprint 04
Timeline: 19/11/2017 - 06/01/2018
Releases |  |  | 
Date | Release | Description | Sprint
24/11/2017 | V.0.0.1.0 | Mockup/UI funcional para demonstração. | Sprint 03
11/12/2017 | V.0.5.0.0 | Aplicação parcialmente funcional para testes no Cliente. | Sprint 04
22/12/2017 | V.1.0.0.0 | Desenvolvimento concluído. | Sprint 04